|  |  |
| --- | --- |
| **rh_grb**  REPUBLIKA HRVATSKA  KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA  OPĆINA NOVI GOLUBOVEC  OPĆINSKO VIJEĆE |  |

KLASA: 363-01/20-01/18

URBROJ: 2211/09-21-2

Novi Golubovec, 17.12. 2021.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18, 32/20) i članka 30. Statuta Općine Novi Golubovec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 20/21), Općinsko vijeće Općine Novi Golubovec na svojoj 4. sjednici održanoj dana 17 prosinca 2021. godine, donijelo je

**I. IZMJENU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**NA PODRUČJU OPĆINE NOVI GOLUBOVEC U 2021. GODINI**

**Članak 1.**

Ovom I. izmjenom Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini na području Općine Novi Golubovec u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se razumijevaju obavljanjem komunalnih djelatnosti:

1. održavanja nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina
2. održavanja javnih zelenih površina
3. održavanje javne rasvjete

**Članak2.**

Ovom I. izmjenom Programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini izrađen je u skladu s predvidivim sredstvima i izvornima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Novi Golubovec za 2021. godinu.

**Članak 3.**

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini planirana su a osigurat će se iz sljedećih izvora:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **OPIS** | **Planirano ukupno (kn)** | **I.IZMJENA (KN)** |
| **I.** | Šumski doprinos | 20.000,00 | 10.000,00 |
| **II.** | Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna-tekuće i investicijsko održavanje | 35.000,00 | 35.000,00 |
| **III.** | Vodni doprinos | 4.000,00 | 2.000,00 |
| **IV.** | Ostali prihodi Proračuna | 415.000,00 | 357.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **474.000,00** | **404.000,00** |

**Članak 4.**

Sredstva iz članka 3. ovog Programa utrošit će se za sljedeće namjene:

**1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO PROMETNIH POVRŠINA**

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje ceste.

Dionice nerazvrstanih cesta, potrebne količine kamenog materijala, betonske cijevi i usluge građevinskom mehanizacijom utvrdit će načelnik.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO PROMETNIH POVRŠINA** | | | | |
| red.br. | Opis | | Planirano ukupno (kn) | I. IZMJENA  (KN) | Izvori financiranja | Pozicija |
| 1.1. | Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta | | 100.000,00 | 80.000,00 | **II., IV.** | 323290 |
| 1.2. | Izdaci za zimsku službu | | 180.000,00 | 180.000,00 | **IV.** | 323291 |
|  | **SVEUKUPNO:** | | **280.000,00** | **260.000,00** |  | |

**2. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**

I. IzmjenomPrograma održavanja javnih zelenih površina na području Općine Novi Golubovec za 2021. godinu obuhvaćeni su svi uređeni dijelovi naselja Općine, a u ostalim naseljima uređeni parkovi i dječja igrališta.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fotosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća njegu postojećih travnatih površina i uređenje novih, održavanje šljunčanih i popločenih staza. Njegu i sadnju ukrasnog parkovnog bilja (sezonsko cvijeće, trajnice, ruže, živice, grmlje i drveće), utovar, odvoz i deponiranje smeća sakupljenog održavanjem zelenih površina, održavanje parkovne opreme (klupe, košarice za otpatke, zaštitni stupići i klamerice, ukrasne žardinjere i oglasni panoi), redovno održavanje sprava na dječjim igralištima, proljetno čišćenje sipine i pranje dijela gradskih ulica s izrađenom oborinskom kanalizacijom, tzv. malu zimsku službu (čišćenje i uklanjanje snijega i leda na javnim prometnim površinama za kretanje pješaka, javnim parkiralištima i autobusnim stajalištima), prigodna uređenja (zastave, božićne jelke, dekorativna rasvjeta) i održavanje ploča za označavanje ulica.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA** | | | | | |
| red.br. | Opis | Planirano ukupno (kn) | I. izmjena  (kn) | Izvori financiranja | | Pozicija |
| 1.1. | Sanacija divljih odlagališta i odvoz otpada | 50.000,00 | 35.000,00 | IV. | | 323420 |
| 1.2. | Održavanje javnih površina | 50.000,00 | 25.000,00 | I, II. | | 323294 |
| 1.3. | Odvodnja atmosferskih voda | 5.000,00 | 5.000,00 | IV. | | 323295 |
|  | **SVEUKUPNO:** | **105.000,00** | **65.000,00** | |  | |

**3. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete; uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **3. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | | | | | |
| red.br. | Opis | | Planirano ukupno (kn) | I. izmjena  (kn) | Izvori financiranja | | Pozicija |
| 1.1. | Izdaci za održavanje javne rasvjete | | 9.000,00 | **9.000,00** | **IV.** | | 3232.92 |
| 1.2. | Trošak električne energije za javnu rasvjetu | | 80.000,00 | **70.000,00** | **III., IV.** | | 3223.11 |
|  | **SVEUKUPNO:** | | **89.000,00kn** | **79.000,00** | |  | |

**Članak 5.**

Ova I. Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području općine Novi Golubovec u 2021. godini objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije,

Predsjednik Općinskog vijeća

Mladen Kos

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ul. Republike Austrije 20, 10000 Zagreb - na nadzor
2. Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, [lokalni.proracuni@mfin.hr](mailto:lokalni.proracuni@mfin.hr) (obavijest o objavi – link Službenog glasnika i web stranice Općine Novi Golubovec )
3. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, n/r Svjetlane Goričan, Magistratska 1, 49000 Krapina (za objavu),
4. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za financije i proračun, Magistratska 1, 49000 Krapina, (obavijest o objavi – link Službenog glasnika i web stranice Općine Novi Golubovec )
5. Oglasna ploča i WEB stranica Općine Novi Golubovec ,
6. Općinskom načelniku Općine Novi Golubovec ,
7. Jedinstveni upravni odjel, ovdje,
8. Prilog zapisniku,
9. Pismohrana