| REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA NOVI GOLUBOVEC OPĆINSKO VIJEĆE |  |
| --- | --- |

KLASA: 361-01/25-01/14

URBROJ: 2140-24-02-25-1

Novi Golubovec,12.12.2025.

Na temelju odredbe članka 67. Stavak 1 Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18, 32/20,145/24), članka 30. Zakona o vodama („Narodne Novine“ br. 66/19 i 84/21, 47/23) i članka 30. Statuta Općine Novi Golubovec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 20/21), Općinsko vijeće Općine Novi Golubovec na svojoj 7 sjednici održanoj dana 12. prosinca 2025. godine, donijelo je

PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2026. GODINI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2026. godini.

Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20,145/24) obuhvaća sljedeće radnje i radove:

- rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture

- uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta

- pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture

- građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

- Program građenja komunalne infrastrukture sadrži iskaz financijskih sredstava potrebnih za realizaciju Programa (poglavlje II.).

Također sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja (poglavlje III.).

Troškovi se iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

II. FINANCIRANJE GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 2.

Građenje komunalne infrastrukture financira se sredstvima:

U skladu sa sadržajem programa u članku 3. Troškovi programa građenja komunalne infrastrukture u 2026. godini raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:

| red.br. | Izvor financiranja | Planirano ukupno (EUR) |
| --- | --- | --- |
| I. | Prihodi od komunalne naknade | 100.000,00 |
| II. | Iz komunalnog doprinosa | 1.000,00 |
| III. | Iz proračuna jedinice lokalne samouprave | 844.040,00 |
| IV. | Pomoći | 410.000,00 |
|  | UKUPNO | 1.355.040,00 |

Financijska sredstva za realizaciju ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Novi Golubovec i utvrđena su u ukupnom iznosu od 1.355.040,00 eura .

III. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 3.

Programom se određuju:

| red.br. | Stavka | Planirano ukupno (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 160.000,00 |
| 2. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 180.740,00 |
| 3. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 455.000,00 |
| 4. | Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati | 559.300,00 |

Programom je obuhvaćeno građenje komunalne infrastrukture i to:

1. nerazvrstane ceste

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

4. javne zelene površine

5. javna rasvjeta

Opis poslova, procjena troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja prikazani su tablično kako slijedi:

| 1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red.br. | Opis | Planirano ukupno (EUR) |  | Izvori financiranja | Pozicija |
| 1.1. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  |  |
| a) | Dječja igrališta sa spravama |  |  |  |  |
|  | Izvođenje radova | 60.000,00 |  | I. III. | 421490 |
|  | UKUPNO: | 60.000,00 |  |  |  |
| 1.2. | JAVNE PROMETNE POVRŠINE KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA |  |  |  |  |
| a) | Nogostup i oborinska odvodnja |  |  |  |  |
|  | Izvođenje radova | 100.000,00 |  | III. | 421410 |
|  | UKUPNO: | 100.000,00 |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO: | 160.000,00 |  |  |  |

| 2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| red.br. | Opis | Planirano ukupno (EUR) | Izvori financiranja | Pozicija |
| 2.1. | JAVNE PROMETNE POVRŠINE KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA |  |  |  |
| a) | Uređenje centra Novog Golubovca |  |  |  |
|  | Izvođenje radova | 2.000,00 | III. IV. | 421499 |
|  | UKUPNO: | 2.000,00 |  |  |
| 2.2. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  |
| a) | Opremanje Dječjeg vrtića u Novom Golubovcu |  |  |  |
|  | Izvođenje radova i ostalo | 110.910,00 | I. IV | 421497 |
|  | UKUPNO: | 110.910,00 |  |  |
|  | Uređenje poslovne zone |  |  |  |
| b) | Uređenje zone |  |  |  |
|  | Izvođenje radova | 1.500,00 | I. | 421491 |
|  | UKUPNO: | 1.500,00 |  |  |
|  | Izgradnja vodovodne mreže Bistrovići |  |  |  |
| c) | Vodovodna mreža |  |  |  |
|  | Izvođenje radova | 51.330,00 | I, IV | 421413 |
|  | UKUPNO: | 51.330,00 |  |  |
|  | Plinovod – naselja Habulini |  |  |  |
| d) | Plinovod |  |  |  |
|  | Izvođenje radova | 15.000,00 | I, IV | 421418 |
|  | UKUPNO: | 15.000,00 |  |  |
|  | SVEUKUPNO: | 180.740,00 |  |  |

| 3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red.br. | Opis | Planirano ukupno (EUR) | Izvori financiranja |  | Pozicija |
| 3.1. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  |  |
| a) | Šetnica Novog Golubovca – Biciklistička staza street oprema |  |  |  |  |
|  | Izvođenje radova | 80.000,00 | IV. III |  | 421450 |
|  | UKUPNO: | 80.000,00 |  |  |  |
| b) | Razvoj zelene infrastrukture – zelena oaza |  |  |  |  |
|  | Izvođenje radova | 370.000,00 | IV. III |  | 421451 |
|  | UKUPNO: | 370.000,00 |  |  |  |
| c) | Uređenje staze „Kalec“ |  |  |  |  |
|  | Izvođenje radova | 5.000,00 | II. III |  | 421452 |
|  | UKUPNO: | 5.00,00 |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO: | 455.000,00 |  |  |  |

| 4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red.br. | Opis | Planirano ukupno (EUR) | Izvori financiranja |  | Pozicija |
| 4.1. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  |  |
| a) | Uređenje doma kulture Novi Golubovec |  |  |  |  |
|  | Izvođenje radova | 150.000,00 | IV, III. |  | 421240 |
|  | UKUPNO: | 150.000,00 |  |  |  |
| b) | Dogradnja objekta na sportskom igralištu |  |  |  |  |
|  | Izvođenje radova | 90.000,00 | IV III |  | 421261 |
|  | Izrada projektne dokumentacije | 25.000,00 | IV III |  |  |
|  | UKUPNO: | 115.000,00 |  |  |  |
| c) | Uređenje Društvenog doma Velika Veternička |  |  |  |  |
|  | Izvođenje radova | 40.000,00 | III. |  | 421290 |
|  | UKUPNO: | 40.000,00 |  |  |  |
| d) | Uređenje vatrogasnog doma |  |  |  |  |
|  | Izvođenje radova | 2.000,00 | I. IV |  | 421291 |
|  | UKUPNO: | 2.000,00 |  |  |  |
| 4.2. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |  |
| a) | Održavanje postojećih nerazvrstanih cesta na području Novog Golubovca |  |  |  |  |
|  | Izvođenje radova i nadzor | 200.000,00 | IV, I. |  | 421310 |
|  | UKUPNO: | 200.000,00 |  |  |  |
| 4.3 | Vodovodna mreža- lokalni razvod |  |  |  |  |
|  | Izvođenje radova | 42.300,00 | III. |  | 421412 |
|  | UKUPNO: | 42.300,00 |  |  |  |
| 4.4. | JAVNA RASVJETA |  |  |  |  |
| a) | Javna rasvjeta |  |  |  |  |
|  | Nabava rasvjetnih tijela i izvođenje radova | 10.000,00 | IV. I. |  | 421440 |
|  | UKUPNO: | 10.000,00 |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO: | 559.300,00 |  |  |  |

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izvoditi će se prema prioritetima koje utvrdi Općinsko vijeće.

Članak 5.

Ovaj Programa građenja objekata komunalne infrastrukture Općine Novi Golubovec u 2026. godini objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije,.

Predsjednik Općinskog vijeća

Mladen Kos

DOSTAVITI:

- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ul. Republike Austrije 20, 10000 Zagreb - na nadzor

- Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, lokalni.proracuni@mfin.hr (obavijest o objavi – link Službenog glasnika i web stranice Općine Novi Golubovec)

- Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, n/r Svjetlane Goričan, Magistratska 1, 49000 Krapina (za objavu),

- Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za financije i proračun, Magistratska 1, 49000 Krapina, (obavijest o objavi – link Službenog glasnika i web stranice Općine Novi Golubovec)

- Oglasna ploča i WEB stranica Općine Novi Golubovec,

- Općinskom načelniku Općine Novi Golubovec,

- Jedinstveni upravni odjel, ovdje,

- Prilog zapisniku, Pismohrana.